Autoevaluacion 1.3_APT122

Technical-Bridge - Kobra

Integrantes:

- Flavio Antonio Henriquez Godoy

- Martin Philip Gutierrez Kuruz

- Pedro Ignacio Campos Saez

- Esteban Armando Maino Téllez

Docente:

- Aldo Alberto Martinez Ordenes

Organización:

- Technical-Bridge

Organización cliente:

- Kobra

Índice

Abstract	3

Descripción de proyecto APT	4

Contexto y organización directa	5

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.	5

Relación del proyecto con tus intereses profesionales.	6

Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.	7

Objetivos claros y coherentes.	7

Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.	8

Plan de trabajo para el proyecto APT.	8

Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.	9

Conclusión	9

Reflexión	10

Referencias	10

# Abstract

Español:

Kobra es una plataforma chilena de cobranza automatizada mediante inteligencia artificial. Contacta deudores por WhatsApp, llamadas y correo electrónico, negocia acuerdos de pago dentro de las reglas que define cada empresa acreedora, deriva a un ejecutivo los casos sensibles y registra cada gestión en un panel de seguimiento. Hoy, sin embargo, la plataforma acompaña al deudor hasta el acuerdo, pero no hasta el pago, este debe realizarse fuera de la conversación, y es en esa salida del canal donde se pierde la conversión entre lo acordado y lo efectivamente cobrado.

El trabajo de este proyecto consiste en desarrollar los componentes que faltan para cerrar ese tramo. Se construirán tres: un gateway de pagos que integre distintas pasarelas (Khipu y Mercado Pago) bajo una misma interfaz de programación, de modo que incorporar un nuevo proveedor no obligue a modificar la lógica de cobranza, un simulador de planes de pago que proponga únicamente alternativas admisibles según la política comercial de cada empresa acreedora y un portal de autoatención del deudor, al que accede desde el enlace enviado en la propia conversación, donde puede consultar sus cobros por año y mes, elegir un plan y pagar.

La solución adopta un modelo de facilitación y no de recaudación, el dinero se transfiere directamente desde el deudor hacia la empresa acreedora, sin ser custodiado por la plataforma. Como resultado se espera entregar un prototipo funcional, validado mediante pruebas funcionales, de integración y de usabilidad.

Ingles:

Kobra is a Chilean automated debt collection platform powered by artificial intelligence. It contacts debtors via WhatsApp, phone calls, and email; negotiates payment agreements within the rules defined by each creditor company; refers sensitive cases to a representative; and records each step in a tracking dashboard. Currently, however, the platform guides the debtor through the negotiation process but not through the payment itself; payment must be made outside the conversation, and it is at this point when the debtor leaves the channel that the connection between what was agreed upon and what was actually collected is lost.

The goal of this project is to develop the missing components to bridge that gap. Three components will be built: a payment gateway that integrates different payment

gateways (Khipu and Mercado Pago) under a single programming interface, so that adding a new provider does not require modifying the collection logic; a payment plan simulator that proposes only options permitted by each creditor company’s commercial policy; and a self-service portal for the debtor, accessible via a link sent within the conversation itself, where the debtor can view their charges by year and month, choose a plan, and make a payment.

The solution adopts a facilitation model rather than a collection model; the money is transferred directly from the debtor to the creditor company, without being held in escrow by the platform. As a result, the goal is to deliver a functional prototype, validated through functional, integration, and usability testing.

# Descripción de proyecto APT

Kobra es una plataforma chilena de cobranza automatizada mediante inteligencia artificial. Contacta deudores por WhatsApp, llamadas y correo electrónico, negocia acuerdos dentro de la política que cada empresa acreedora autoriza previamente, deriva a un ejecutivo los casos sensibles y registra cada gestión en un panel de seguimiento. Hoy la plataforma acompaña al deudor hasta el acuerdo, pero no hasta el pago: cuando el deudor acepta pagar, la gestión registra el compromiso y ahí se detiene, porque el pago debe ejecutarse fuera de la conversación y su confirmación depende de una conciliación posterior.

Este proyecto desarrolla los componentes que faltan para cerrar ese tramo. El primero es un gateway de pagos: una interfaz de programación que expone, bajo un contrato único, las operaciones de consulta de deuda, consulta de cobros por año y mes, simulación de planes, registro de compromiso, emisión de cobro y consulta de estado, con una capa de adaptadores que traduce esas operaciones al lenguaje de cada proveedor (Khipu para transferencia bancaria y Mercado Pago para tarjeta) y que recibe sus notificaciones de pago para actualizar el estado del cobro. El segundo es un simulador de planes de pago, que a partir de la política comercial configurada genera únicamente las alternativas admisibles y fundamenta el rechazo de aquellas que la exceden. El tercero es un portal de autoatención del deudor, al que este accede mediante un enlace enviado en la propia conversación de WhatsApp y donde, previa verificación de identidad puede consultar sus cobros por período, elegir un plan, pagar y descargar el comprobante.

La solución adopta un modelo de facilitación y no de recaudación: el cobro se emite con las credenciales de la empresa acreedora y el dinero se transfiere directamente hacia ella, sin que el sistema custodie fondos de terceros. Quedan fuera de alcance la suscripción de pagarés, el cobro automático sobre un medio de pago registrado, el contacto con deudores reales y la operación con dinero real.

## Contexto y organización directa

La cobranza en Chile migró del teléfono a los canales digitales, y una parte creciente de la gestión ya no la ejecuta una persona sino un sistema automatizado. Esa migración resolvió el problema de la escala del contacto, pero no el del pago: la automatización avanzó sobre la conversación y se detuvo antes del dinero. El deudor puede ser contactado, informado y llegar a un acuerdo dentro del canal digital, pero el momento en que efectivamente paga ocurre fuera de él, mediante una transferencia manual o una coordinación con un ejecutivo. Ese salto de contexto es donde se pierde la conversión entre lo acordado y lo cobrado, y es donde se sitúa este proyecto.

Su operación funciona en tres etapas. El cliente conecta su cartera desde un archivo Excel, una planilla, un CSV, su ERP o una API, sin migrar de sistema. El agente contacta al deudor por WhatsApp, llamadas y correo electrónico, y negocia acuerdos de pago dentro de la política que la empresa acreedora autorizó previamente, derivando a un ejecutivo los casos sensibles. Finalmente, cada gestión queda registrada en un panel donde el cliente revisa quién respondió, qué se comprometió y qué quedó pendiente.

La plataforma opera bajo dos principios que este proyecto debe respetar: el agente solo puede ofrecer condiciones dentro de la política cargada de antemano, y un pago solo se considera efectivo cuando se concilia contra la fuente financiera del acreedor.

Kobra atiende carteras de rubros diversos: inmobiliario, parcelaciones, educación, autopistas, seguros, telecomunicaciones, servicios básicos, financieras, estudios jurídicos, retail y salud.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

El proyecto moviliza de manera directa las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, y en varios casos las exige como condición para que la solución funcione.

  - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste. El proyecto recorre el ciclo completo: levantamiento de requerimientos con la contraparte técnica del cliente, diseño de la arquitectura y del modelo de datos, implementación del gateway, del simulador y del portal, y pruebas del prototipo.

  - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria. Se especifican y validan con el cliente los requerimientos funcionales y no funcionales de los tres componentes, con criterio de aceptación por requerimiento y trazabilidad hacia los casos de prueba.

  - Diseñar soluciones de software de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. Es la competencia que el proyecto exige con mayor intensidad, porque el sistema interviene en el flujo de pago de personas. El diseño debe cumplir el estándar PCI-DSS evitando que los datos de tarjeta ingresen al sistema, verificar el origen de las notificaciones de pago, garantizar operaciones idempotentes frente a reintentos, verificar identidad antes de exponer cualquier saldo y ajustarse a la normativa chilena de protección de datos personales.

  - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. El proyecto define el modelo de datos del módulo obligación, plan, cuota, compromiso, cobro, evento de pago y bitácora junto con sus reglas de integridad, entre ellas que una cuota no admita más de un cobro vigente y que un evento de pago ya procesado no vuelva a aplicarse.

  - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. La gestión se realiza con Scrum y tablero Kanban, con sprints, ceremonias, planificación de entregables y validación periódica con la contraparte técnica del cliente.

  - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles. El portal de autoatención tiene como caso de uso principal el teléfono móvil, porque el deudor llega desde un enlace recibido por WhatsApp. El diseño responsivo y la usabilidad en pantalla pequeña no son un accesorio del componente, sino su requisito central.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales.

El desarrollo de este gateway transaccional para Kobra se alinea directamente con mi objetivo de consolidar un perfil profesional híbrido, que logre fusionar la ciberseguridad con el análisis y la estructuración de datos.

Por un lado, el diseño del simulador de planes y el modelado de la base de datos subyacente exigen procesar la información financiera de los deudores y las políticas comerciales de los clientes. Esto me permite aplicar un enfoque analítico para manejar datos reales y resolver un problema crítico de negocio, lo cual conecta directamente con mis intereses en el área de Data Mining y manejo de información.

Por otro lado, la construcción de una API que orquesta pagos y maneja transferencias monetarias es el escenario ideal para aplicar principios de ciberseguridad en el desarrollo de software. Garantizar operaciones idempotentes, validar el origen de las notificaciones de Khipu o Mercado Pago y proteger los datos en tránsito son requerimientos obligatorios para este proyecto. Esto me da la oportunidad de llevar mis conocimientos de seguridad desde un plano teórico hacia la construcción de una arquitectura robusta, acercándome a mi proyección de especializarme en la protección de sistemas organizacionales.

# Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura Capstone porque se ha diseñado con un alcance estrictamente acotado e incremental. No se busca construir un sistema financiero desde cero, sino un integrador (facilitador) que delega la complejidad transaccional a pasarelas consolidadas (Khipu y Mercado Pago). Además, se ha excluido explícitamente del alcance inicial la integración de la API de pagarés y el cobro automático, condicionándolos a futuras definiciones del cliente, lo que protege los tiempos de desarrollo.

La factibilidad técnica también se sustenta en el ecosistema de desarrollo. Al abordar la construcción del backend y la gestión de la base de datos mediante tecnologías sólidas de dominio previo —como Java, el framework Spring Boot, Python y motores SQL—, se minimiza la curva de aprendizaje técnico inicial. Esto permite que el equipo concentre los recursos y el tiempo disponible de la asignatura en resolver la lógica de negocio, diseñar la arquitectura de la API y realizar las pruebas de integración necesarias, en lugar de aprender herramientas desde cero.

# Objetivos claros y coherentes.

Desarrollar una API de gestión de pagos unificada y un portal de autoatención responsivo que permita al agente conversacional de Kobra ofrecer, emitir y conciliar pagos mediante Khipu y Mercado Pago, operando bajo las políticas comerciales de cada acreedor sin intervención manual.

  - Diseñar la arquitectura del gateway y el modelo de bases de datos relacional para gestionar las deudas, compromisos y eventos de pago.

  - Desarrollar la API de integración que unifique bajo un mismo contrato las operaciones hacia Khipu y Mercado Pago.

  - Construir la lógica del simulador de planes de pago para que filtre y genere únicamente las opciones de cuotas admisibles según las reglas de cada cliente.

  - Implementar el portal web de autoatención que permita al deudor visualizar sus cobros y ejecutar el pago desde un enlace seguro.

  - Ejecutar pruebas funcionales y de integración de los endpoints para validar la seguridad, la idempotencia de las transacciones y la correcta actualización del panel de Kobra.

# Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.

Para alcanzar los objetivos dentro del plazo de la asignatura y manejar la integración con un cliente real, se utilizará un marco de trabajo ágil basado en Scrum, apoyado por un tablero Kanban.

Este enfoque es el más adecuado porque los proyectos de integración de software (especialmente con APIs externas y lógica de cobranza) suelen presentar requerimientos cambiantes a medida que se descubren limitaciones técnicas o nuevas reglas de negocio de Kobra. Trabajar mediante Sprints iterativos permitirá entregar valor de forma progresiva: primero el diseño del contrato de la API, luego la lógica del simulador, posteriormente las conexiones con las pasarelas y finalmente el frontend del portal.

Esta división facilita la validación temprana de cada componente con la contraparte técnica de Kobra, permite gestionar los riesgos técnicos de manera aislada (por ejemplo, probar Khipu independientemente de Mercado Pago) y asegura que la documentación funcional crezca en paralelo al código entregado.

# Plan de trabajo para el proyecto APT.

El plan de trabajo

Fase 1: Levantamiento y Arquitectura.:

  - Definición técnica con Kobra, diseño del modelo de base de datos y diseño del contrato unificado.

  - Entregaremos tanto Diagrama de base de datos (MER), arquitectura del sistema y documentación Swagger/OpenAPI preliminar.

Fase 2: Desarrollo Core y Simulador.

  - Creación de las entidades en la base de datos y programación de la lógica que calcula y restringe los planes de pago.

  - Módulo de simulación funcional probado a nivel local.

Fase 3: Integración de Pasarelas (API).

  - Desarrollo de los adaptadores para conectar la API con los entornos de prueba (Sandbox) de Mercado Pago y Khipu.

  - Endpoints de emisión de cobro y recepción de webhooks funcionales.

Fase 4: Desarrollo del Portal de Autoatención.

  - Construcción de la interfaz web responsiva para el deudor y su conexión con la API de Kobra.

  - Portal web navegable y conectado al backend.

Fase 5: Pruebas y Aseguramiento de Calidad.

  - Ejecución de pruebas funcionales, de seguridad y simulaciones de pago.

  - Reporte de pruebas y corrección de bugs (Issues).

Fase 6: Entrega y Documentación Final.

  - Despliegue del prototipo y entrega de manuales técnicos al cliente.

  - Código fuente en repositorio y documentación técnica finalizada.

# Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.

Para respaldar el cumplimiento de cada objetivo, se generarán las siguientes evidencias técnicas y de gestión:

  - Documentación de Diseño: Diagramas de arquitectura del sistema y modelo de datos relacional.

  - Diseño de API: Documentación interactiva del contrato generada mediante Swagger/OpenAPI.

  - Desarrollo: Código fuente alojado y versionado en un repositorio (ej. GitHub/GitLab).

  - Pruebas de Integración: Colecciones de Postman con los requests y responses de los flujos de éxito y error hacia Khipu y Mercado Pago.

  - Evidencias de Funcionamiento: Capturas de pantalla o logs del portal de autoatención interactuando correctamente con el simulador de planes.

  - Gestión del Proyecto: Registro del tablero Kanban con las tareas (Issues) completadas y actas de validación de los sprints aprobadas por el cliente Kobra

# Conclusión

The development of this transactional ecosystem represents a critical technological bridge for Kobra, closing the gap between conversational negotiation and actual revenue collection. By implementing a unified payment gateway, a policy-driven plan simulator, and a self-service portal, the platform will no longer lose conversions at the final step of the debt recovery process. The technical approach of using an adapter pattern ensures that the system remains scalable and vendor-agnostic, allowing Kobra to integrate new payment providers in the future without altering its core artificial intelligence logic. Ultimately, this project delivers a secure, automated, and highly cohesive solution that fulfills the client's main strategic requirement while adhering to modern software engineering standards.

# Reflexión

Transitioning from purely academic assignments to a real-world project with a corporate client like Kobra has fundamentally shifted my perspective on software development. Previously, I identified logic programming and critical thinking as my main strengths. This project demands the direct application of those skills, particularly when designing the complex logic for the payment simulator and ensuring that the API handles transactions securely and idempotently.

However, the most significant growth area for me lies in teamwork and collaborative work. In the past, I recognized that coordinating tasks and maintaining constant communication within a team was an area I needed to strengthen. Working in a four-person team to build this gateway forces me to actively improve these skills. We must divide responsibilities clearly between the database modeling, API integrations, and frontend development, requiring constant synchronization and peer review.

Furthermore, this project aligns perfectly with my goal of maintaining a hybrid professional profile. Integrating third-party APIs handling financial data requires strict cybersecurity practices, while the underlying logic involves data structuring and analysis. I am aware that I will need to acquire new knowledge regarding specific banking API behaviors and secure webhook handling, but this challenge brings me closer to my objective of specializing in secure, data-driven software solutions.

# Referencias

  - Kobra. (s.f.). Kobra: Cobranza automatizada con IA. Recuperado de https://trykobra.com/

  - Khipu. (s.f.). Documentación para Desarrolladores. Recuperado de https://developers.khipu.com/

  - Mercado Pago. (s.f.). Mercado Pago Developers - Documentación oficial. Recuperado de https://www.mercadopago.cl/developers/

  - PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Recuperado de https://www.pcisecuritystandards.org/

  - Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org. Recuperado de https://scrumguides.org/